HAC Integration Layer

Iteration Plan

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 14/04/2015 |
| Especificação do Simulador de esfigmomanômetro | 20/04/2015 |
| Desenvolvimento do Simulador de esfigmomanômetro | 17/05/2015 |
| Teste e Validação do Simulador | 20/05/2015 |
| Iteration stop | 21/05/2015 |

# 2. High-level objectives

* Corrigir documentação da Iteração 1
* Especificar problema a ser atacado na Iteração 2
* Especificar Simulador de esfigmomanômetro
* Desenvolver Simulador de esfigmomanômetro
* Testar Simulador de esfigmomanômetro

# 3. Work Item assignments

[

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Especificação do Simulador | 0 | 20 | Done | WorkItem8 | 2 | Benito/Cristiano | 30 | 0 |
| Desenvolvimento do Simulador | 1 | 25 | Done | WorkItem8 | 2 | Cristiano | 37.5 | 0 |
| Teste do Simulador | 1 | 5 | Done | WorkItem8 | 2 | Benito | 7.5 | 0 |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Não obtivemos as Cubie Boards | Red | Tivemos que reescalonar as tarefas |

# 5. Evaluation criteria

## 75% dos use cases completo.

## Demo do simulador dos sensores funcionando.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Iteração 2 |
| Assessment date | 21/05/2015 |
| Participants | Cristiano Fernandes e Benito |
| Project status | Green |

## Assessment against objectives

Todos os objetivos endereçados para essa iteração foram realizados

## Work Items: Planned compared to actually completed

Não houve nenhum work item deixado para a proxima iteração

## Assessment against Evaluation Criteria Test results\

Todos os testes foram realizados com sucesso

## Other concerns and deviations

N/A